# แผนการดำเนินงาน

# ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์

อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สารบัญ

เรื่อง										                    หน้า

ส่วนที่ 1

บทนำ									   	   	   1

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม แผนการดำเนินงาน                 				   4

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ							   8

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพองค์การบริหารส่วนตำบล				   8

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			  11

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบให้มีประสิทธิภาพ	  12

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพฯ					  15

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน					            20

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิต			            20

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี			  22

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬา และนันทนาการ ในระดับตำบล หมู่บ้าน		  22

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน			  24

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา		  29

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานประจำปี โดยมีความหมายดังนี้

แผนพัฒนาท้องถิ่น  หมายความถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสี่ปี โดยมีการทบทวนปรับปรุงได้ตลอด ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำงบประมาณในระบบมุ่งเน้นผลงาน

แผนการดำเนินงาน  หมายความถึง แผนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562

วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

- งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

- โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ(ถ้ามี)

- โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ     ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับ อบจ.ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ.2561  ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 	1 	การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ขั้นตอนที่ 	2  	คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณา แผนงาน /โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานต่างๆ

ขั้นตอนที่	3  	คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่	4  	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

ขั้นตอนที่	5  	เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานอื่นๆ

1. คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. คณะกรรมการสนับสนุนการ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

5. ผู้บริหารท้องถิ่น

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1.	แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้เสร็จภายสามสิบวันหลังจากประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากคาดว่าจะดำเนินการจัดทำไม่เสร็จภายในกำหนด ให้เสนอขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น

2.	ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ 1 แล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยราชการ  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่1,2,3,4…)

เค้าโครงร่างแผนดำเนินงาน

ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 บทนำ

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

-	บทนำ

-	วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

-	ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

-	ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

-	บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

-	บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานมีแนวทางการจัดทำ ดังนี้

- เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงาน ( Action Plan )

- จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

- แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริง

- เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

- เพื่อความชัดเจนในการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

- แสดงถึงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ

- ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม

แผนการดำเนินงานประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์  อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ | จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละ ของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |  |  | ทุกส่วนราชการ |
| 1.1 จัดทำแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน | - | - | - | - |  |
| 1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและการบริหารงานท้องถิ่น | 6 | 9.37 | 1,850,000 | 5.92 |  |
| 1.3 พัฒนาองค์กร บุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ | 3 | 4.68 | 520,000 | 1.67 |  |
| 1.4 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 2 | 3.12 | 600,000 | 1.92 |  |
| รวม | 11 | 17.17 | 2,970,000 | 9.51 |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  | สำนักปลัดฯ/ กองช่าง/ กองสาธารณสุขฯ |
| 2.1 การจัดการขยะและเสีย | 2 | 3.12 | 440,000 | 1.41 |  |
| 2.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดร่มรื่น ปลอดภัย | - | - | - | - |  |
| 2.3 การจัดการแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน | - | - | - | - |  |
| 2.4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 3.12 | 60,000 | 0.19 |  |
| รวม | 4 | 6.24 | 500,000 | 1.6 |  |
| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ | จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละ ของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ |  |  |  |  | ส่วนการศึกษาฯ |
| 3.1 สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และศูนย์การเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาระดับท้องถิ่น | 16 | 25 | 4,131,700 | 13.23 |  |
| 3.2 ส่งเสริมเด็กเรียนดีแต่ยากจนให้มีโอกาสศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี | - | - | - | - |  |
| 3.3 ส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในด้านการศึกษา พัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา | - | - | - | - |  |
| รวม | 16 | 25 | 4,131,700 | 13.23 |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพ ให้กับประชาชนทุกวัยได้รับการบริการขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสม ทั่วถึง และเป็นธรรม |  |  |  |  | สำนักปลัดฯ/ กองสาธารณสุขฯ |
| 4.1 สนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล | 2 | 3.12 | 160,000 | 0.51 |  |
| 4.2 ส่งเสริมให้มีการจัดบริการสุขภาพเชิงรุกทั้งการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ | 5 | 7.81 | 535,000 | 1.71 |  |
| 4.3 สนับสนุนกิจกรรมของชมรม อสม. ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมออกกำลังกาย และชมรมสร้างสุขภาพต่างๆ | 5 | 7.81 | 475,000 | 1.52 |  |
| 4.4 การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด | 2 | 3.12 | 50,000 | 0.16 |  |
| รวม | 14 | 21.86 | 1,220,000 | 3.9 |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน |  |  |  |  | สำนักปลัดฯ/ |
| 5.1 สนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | - | - | - | - |  |
| 5.2 ส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ | 1 | 3.12 | 100,000 | 0.32 |  |
| 5.3 สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ของตำบลเพื่อเป็นต้นแบบ | - | - | - | - |  |
| 5.4 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว | - | - | - | - |  |
| รวม | 1 | 3.12 | 100,000 | 0.32 |  |
| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ | จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละ ของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิต |  |  |  |  | สำนักปลัดฯ/ |
| 6.1 สนับสนุนให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพอย่างครอบคลุมทั่วถึงและเป็นธรรม | 1 | 1.56 | 12,913,200 | 41.35 |  |
| 6.2 ส่งเสริมให้มีการบริการรถพยาบาล ในการส่งผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง | - | - | - | - |  |
| 6.3 ส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชน กลุ่มสตรี และกลุ่มต่างๆ ให้มีบทบาทในการบริหารจัดการกลุ่มสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ | 2 | 3.12 | 100,000 | 0.32 |  |
| 6.4 ส่งเสริมสายตรวจชุมชน และชุดรักษาความปลอดภัยระดับหมู่บ้านเพื่อสร้างระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | - | - | - | - |  |
| 6.5 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1 | 1.56 | 330,000 | 1.05 |  |
| รวม | 4 | 6.24 | 13,343,200 | 42.72 |  |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี |  |  |  |  | สำนักปลัดฯ/ ส่วนการศึกษาฯ |
| 7.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนศึกษา การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา | - | - | - | - |  |
| 7.2 สนับสนุนและส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 2 | 3.12 | 130,000 | 0.42 |  |
| รวม | 2 | 3.12 | 130,000 | 0.42 |  |
| 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬา และนันทนาการ ในระดับตำบล หมู่บ้าน |  |  |  |  | สำนักปลัดฯ/ ส่วนการศึกษาฯ |
| 8.1 จัดหาพื้นที่และอุปกรณ์กีฬา | - | - | - | - |  |
| 8.2 จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีของหมู่บ้าน ตำบล | 3 | 4.68 | 570,000 | 1.82 |  |
| รวม | 3 | 4.68 | 570,000 | 1.82 |  |
| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ | จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละ ของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  | กองช่าง |
| 9.1 จัดให้มีไฟฟ้า ประปาหมู่บ้าน ระบบสารสนเทศอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุกหมู่บ้านตามความจำเป็นของประชาชน | 1 | 1.56 | 1,455,000 | 4.65 |  |
| 9.2 ปรับปรุงถนนหนทาง ให้สามารถรองรับการขยายตัวของหมู่บ้าน และพื้นที่ต่างๆ ในเขตรับผิดชอบ | 8 | 12.5 | 6,810,000 | 21.81 |  |
| 9.3 ติดตั้งไฟส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยง | - | - | - | - |  |
| รวม | 9 | 14.06 | 8,265,000 | 26.46 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 64 | 100.00 | 31,229,900 | 100.00 |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์  อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพองค์การบริหารส่วนตำบล

1.2	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและการบริหารงานท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น | การจัดประชุมประชาคม การจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น การออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ การจัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกันในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์พัฒนาการบริหารงานของท้องถิ่น | 50,000 | ต.พงศ์ประศาสน์ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | การจัดกิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติ | -โครงการ 18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย | 15,000 | ต.พงศ์ประศาสน์ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 150,000 | ต.พงศ์ประศาสน์ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้าน | 50,000 | หมู่ที่ 1 - 10 | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ระดับอำเภอ | 35,000 | อำเภอบางสะพาน | อบต.แม่รำพึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | การเลือกตั้งท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 600,000 | อบต. พงศ์ประศาสน์ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประชาคมหมู่บ้าน หมู่7 | ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประชาคมหมู่บ้าน ขนาด 8.00 × 16.00 เมตร ตามแบบ อบต.พงศ์ประศาสน์กำหนด | 950,000 | หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งมะพร้าว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพองค์การบริหารส่วนตำบล

1.3	พัฒนาองค์กร บุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | จัดทำผังเมืองรวม อบต. | ค่าใช้จ่ายในการวางและปรับปรุงผังเมืองและชุมชน | 20,000 | ต.พงศ์ประศาสน์ | สำนักปลัดฯ/กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง | ค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 200,000 | อบต. พงศ์ประศาสน์ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | จัดทำทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 300,000 | อบต. พงศ์ประศาสน์ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพองค์การบริหารส่วนตำบล

1.4	พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | ศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้นำชุมชน | ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล | 400,000 | ต.พงศ์ประศาสน์ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | ศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มแม่บ้านและ อสม. | พัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และศึกษาดูงานนอกสถานที่ของอาสาสมมัคร อสม. แกนนำสุขภาพตำบลพงศ์ประศาสน์ | 200,000 | ต.พงศ์ประศาสน์ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1	การจัดการขยะและเสีย

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | โครงการจัดการขยะมูลฝอยครบวงจร (รีไซเคิล) | ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะมูลฝอยครบวงจร (รีไซเคิล) เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินการคัดแยกขยะ การจัดทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดกิจกรรม | 350,000 | ต.พงศ์ประศาสน์ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ครัวเรือนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะมูลฝอย | ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ครัวเรือนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะมูลฝอย | 90,000 | ต.พงศ์ประศาสน์ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.4	การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14 | รังวัดที่ดินกั้นแนวเขตที่ดินสาธารณะให้ชัดเจน | -ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ | 30,000 | ต.พงศ์ประศาสน์ | สำนักปลัดฯ/กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 30,000 | ต.พงศ์ประศาสน์ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ

3.1	สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และศูนย์การเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาระดับท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16 | สนับสนุนอาหารกลางวันของ ศพด. | -ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อปท.จัดตั้งเอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อปท.รับโอนจากกรมการศาสนา อัตราคนละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 245 วัน | 240,000 | ศพด.ในเขตตำบล | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | สนับสนุนอาหารกลางวัน | -อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ | 2,263,200 | โรงเรียน ในเขตตำบล | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 18 | สนับสนุนอาหารเสริม(นม) | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 อัตราคนละ 8 บาทต่อวัน | 1,000,000 | โรงเรียน ในเขตตำบล | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ของ ศพด. | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อปท. จัดตั้งเองและที่รับถ่ายโอนจากกรมศาสนา | 300,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบล | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ค่าจัดการเรียนการสอน | 82,000 | ศพด.ในเขตตำบล | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก (ศพด.) | 56,000 | ศพด.ในเขตตำบล | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | จัดกิจกรรมวันเด็ก (โรงเรียนบ้านสวนหลวง) | อุดหนุนแก่โรงเรียนบ้านสวนหลวง ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 10,000 | ร.ร.บ้านสวนหลวง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้(โรงเรียนบ้านสวนหลวง) | อุดหนุนแก่โรงเรียนบ้านสวนหลวง ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ | 25,000 | ร.ร.บ้านสวนหลวง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | จัดกิจกรรมวันเด็ก (โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว) | อุดหนุนแก่โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 10,000 | ร.ร.บ้านห้วยแก้ว | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 24 | ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว) | อุดหนุนแก่โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ | 25,000 | ร.ร.บ้านห้วยแก้ว | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตำบลพงศ์ประศาสน์ (โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว) | อุดหนุนแก่โรงเรียนบ้านห้วยแก้วในโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตำบลพงศ์ประศาสน์ | 30,000 | ร.ร.บ้านห้วยแก้ว | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | โครงการเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านสุขภาพ กีฬา และนันทนาการ(ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์) | อุดหนุนแก่โรงเรียนโสดศึกษาเทพรัตน์ ในโครงการเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านสุขภาพ กีฬา และนันทนาการ | 5,000 | ร.ร.โสตศึกษาฯ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | จัดกิจกรรมวันเด็ก (โรงเรียนบ้านหินกอง) | อุดหนุนแก่โรงเรียนบ้านหินกอง ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 10,000 | ร.ร.บ้านหินกอง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านหินกอง | อุดหนุนแก่โรงเรียนบ้านหินกอง ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ | 25,000 | ร.ร.บ้านหินกอง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | โครงการค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (โรงเรียนบ้านหินกอง) | โครงการค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | 15,500 | ร.ร.บ้านหินกอง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 30 | จัดกิจกรรมวันเด็ก (โรงเรียนบ้านชะม่วง) | อุดหนุนแก่โรงเรียนบ้านชะม่วง ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 10,000 | ร.ร.บ้านชะม่วง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้(โรงเรียนบ้านชะม่วง) | อุดหนุนแก่โรงเรียนบ้านชะม่วง ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ | 25,000 | ร.ร.บ้านชะม่วง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพ ให้กับประชาชนทุกวัยได้รับการบริการขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสม ทั่วถึง และเป็นธรรม

4.1 	สนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 32 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็นค่าสื่อรณรงค์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 20,000 | ต.พงศ์ประศาสน์ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 140,000 | ต.พงศ์ประศาสน์ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพ ให้กับประชาชนทุกวัยได้รับการบริการขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสม ทั่วถึง และเป็นธรรม

4.2 	ส่งเสริมให้มีการจัดบริการสุขภาพเชิงรุกทั้งการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 34 | การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน | ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน เป็นค่าวิทยากร อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการจัดกิจกรรม | 20,000 | ต.พงศ์ประศาสน์ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | โครงการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล (สมทบเข้ากองทุนฯ ร้อยละ 40 ของเงินที่ สปสช.สมทบเข้ากองทุน | จ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | 250,000 | ต.พงศ์ประศาสน์ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | โครงการจัดทำและพัฒนาแผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำและพัฒนาแผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการปรับปรุงข้อบัญญัติด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 25,000 | ต.พงศ์ประศาสน์ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 37 | โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลเอดส์ | ค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลเอดส์ เป็นค่าวิทยากร อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการจัดกิจกรรม | 20,000 | ต.พงศ์ประศาสน์ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในการจัดทำกิจกรรมและพัฒนางานตามแผนงานสาธารณสุข | 220,000 | ต.พงศ์ประศาสน์ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพ ให้กับประชาชนทุกวัยได้รับการบริการขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสม ทั่วถึง และเป็นธรรม

4.3 	สนับสนุนกิจกรรมของชมรม อสม. ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมออกกำลังกาย และชมรมสร้างสุขภาพต่างๆ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 39 | โครงการเสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายทางสังคมเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีและครอบครัว ในการยุติความรุนแรง เสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายทางสังคม เพื่อการป้องกันคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่นๆ | 50,000 | ต.พงศ์ประศาสน์ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 40 | โครงการสร้างเสริมและการทัศนศึกษาตามความสนใจของชมรมผู้สูงอายุตำบลพงศ์ประศาสน์ | ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมและการทัศนศึกษาตามความสนใจของผู้สูงอายุในเขต อบต.พงศ์ประศาสน์ ในด้านอนามัย การโภชนาการ เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับกิจกรรม | 200,000 | ต.พงศ์ประศาสน์ | ชมรมผู้สูงอายุ ต.พงศ์ประศาสน์/ กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต. | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานโดย จัดสรรเป็นค่าการดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารสุขมูลฐานในพื้นที่เขตชุมชน/หมู่บ้านๆ ละ 15,000 บาท เพื่อให้ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ | 150,000 | ต.พงศ์ประศาสน์ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 42 | โครงการปลูกสวนป่าและพืชสมุนไพร (ชมรมผู้สูงอายุ) | เงินอุดหนุนในโครงการปลูกสวนป่าและพืชสมุนไพรในพื้นที่สวนป่าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่8 อันเป็นการส่งเสริมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี | 15,000 | หมู่ที่8 บ้านทุ่งขี้ต่าย | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ | ค่าใช้จ่ายในโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ | 60,000 | ต.พงศ์ประศาสน์ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพ ให้กับประชาชนทุกวัยได้รับการบริการขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสม ทั่วถึง และเป็นธรรม

4.4	การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 44 | การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 30,000 | ต.พงศ์ประศาสน์ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | การรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด | ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันควบ-คุมและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน | 20,000 | ต.พงศ์ประศาสน์ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน

5.2 	ส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 46 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการเกษตร | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการเกษตร การฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านการประกอบอาชีพทางการเกษตรแก่เกษตรกร และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ | 100,000 | ต.พงศ์ประศาสน์ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิต

6.1 	สนับสนุนให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพอย่างครอบคลุมทั่วถึงและเป็นธรรม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 47 | สงเคราะห์และจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน,คนชรา,คนพิการ,คนไร้ที่พึ่ง,สตรี,ครอบครัวและชุมชน,ฟื้นฟูผู้ประสบภัย | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 10,183,200 | ต.พงศ์ประศาสน์ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 2,592,000 | ต.พงศ์ประศาสน์ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 138,000 | ต.พงศ์ประศาสน์ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิต

6.3 	ส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชน กลุ่มสตรี และกลุ่มต่างๆ ให้มีบทบาทในการบริหารจัดการกลุ่มสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 48 | โครงการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนตำบลพงศ์ประศาสน์ | 50,000 | ต.พงศ์ประศาสน์ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เพื่อการให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัว | 50,000 | ต.พงศ์ประศาสน์ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิต

6.5 	สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 50 | โครงการปฏิบัติการศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | 30,000 | ต.พงศ์ประศาสน์ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ศูนย์ อปพร.) | 250,000 | ต.พงศ์ประศาสน์ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนฯ | 50,000 | ต.พงศ์ประศาสน์ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี

7.2 	สนับสนุนและส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 51 | จัดงานประเพณี , วันสำคัญต่าง ๆ ทางศาสนา | -ค่าใช้จ่ายตามโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 เช่น จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการดังกล่าว | 30,000 | ต.พงศ์ประศาสน์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | งานสืบสานประเพณีลอยกระทง-แข่งเรือพาย คลองปากปิด | ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง แข่งเรือพาย คลองปากปิด | 100,000 | หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายท่า | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬา และนันทนาการ ในระดับตำบล หมู่บ้าน

8.2 	จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีของหมู่บ้าน ตำบล

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 53 | จัดการแข่งขันกีฬาตำบล | ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลพงศ์ประศาสน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | 150,000 | ต.พงศ์ประศาสน์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 54 | จัดการแข่งขันกีฬาอำเภอ | -ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอบางสะพาน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นในเขตอำเภอบางสะพาน เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนการสร้างความสามัคคีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 300,000 | อำเภอบางสะพาน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | จัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน | ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในชุมชนของตำบลพงศ์ประศาสน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด | 120,000 | ต.พงศ์ประศาสน์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน

9.1 จัดให้มีไฟฟ้า ประปาหมู่บ้าน ระบบสารสนเทศอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุกหมู่บ้านตามความจำเป็นของประชาชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 56 | งานประปาท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ในกิจการประปาท้องถิ่นของ อบต.พงศ์ประศาสน์ | 1,455,000 | ต.พงศ์ประศาสน์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน

9.2 ปรับปรุงถนนหนทาง ให้สามารถรองรับการขยายตัวของหมู่บ้าน และพื้นที่ต่างๆ ในเขตรับผิดชอบ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 57 | ก่อสร้างถนน คสล. สายบนดอน กว้าง 4 เมตร หมู่ 2 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนดอน หมู่ที่2 บ้านหินกอง STA.0+000 - STA.0+100 ระยะทาง 100 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวงชนบท และ อบต. พงศ์ประศาสน์กำหนด | 250,000 | หมู่ที่ 2 บ้านหินกอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 58 | ก่อสร้างถนน คสล. สายป้ายรถไฟ-ทุ่งกระเสียน กว้าง 5 เมตร หมู่ 2 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้ายรถไฟ-ทุ่งกระเสียน หมู่ที่2 บ้านหินกอง STA.1+130 - STA.1+510 ระยะทาง 380 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,900 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวงชนบท และ อบต.พงศ์ประศาสน์กำหนด | 1,150,000 | หมู่ที่ 2 บ้านหินกอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ก่อสร้างถนน คสล. สายม้าร้อง-บนทุ่ง กว้าง 5 เมตร หมู่ 4 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายม้าร้อง-บนทุ่ง หมู่ที่4 บ้านม้าร้อง STA.0+000 - STA.0+147 ระยะทาง 147 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 STA.0+195 - STA.0+298 ระยะทาง 103 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร รวมระยะทาง 250 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวงชนบท และ อบต.พงศ์ประศาสน์กำหนด | 750,000 | หมู่ที่ 4 บ้านม้าร้อง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 60 | ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายห้วยทรายขาว-จุดตัดทางแยกฝ่ายท่าถนนเพชรเกษม กว้าง 5 เมตร หมู่ 4 | ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายห้วยทรายขาว-จุดตัดทางแยกฝ่ายท่าถนนเพชรเกษม หมู่ที่4 บ้านม้าร้อง STA.0+845 - STA.1+265 ระยะทาง 420 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวงชนบท และ อบต.พงศ์ประศาสน์กำหนด | 710,000 | หมู่ที่ 4 บ้านม้าร้อง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ก่อสร้างถนน คสล. สายเขามูลแวง กว้าง 5 เมตร หมู่ 5 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขามูลแวง หมู่ที่5 บ้านหลักเมือง STA. 0+000 - STA. 0+162 ระยะทาง 162 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นรางชั้น 3 ศก.0.40 เมตร จำนวน 12 ท่อน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวงชนบท และ อบต.พงศ์ประศาสน์กำหนด | 500,000 | หมู่ที่ 5 บ้านหลักเมือง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 62 | ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองเงิน-ทุ่งเกาะ กว้าง 5 เมตร หมู่5 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเงิน-ทุ่งเกาะ บ้านหลักเมือง STA. 0+240 - STA. 0+496 ระยะทาง 256 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นรางชั้น 3 ศก.0.60 เมตร จำนวน 12 ท่อน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวงชนบท และ อบต.พงศ์ประศาสน์กำหนด | 900,000 | หมู่ที่ 5 บ้านหลักเมือง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งมะพร้าว-ทุ่งแทงเสือพัฒนา กว้าง 4 เมตร หมู่7 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งมะพร้าว-ทุ่งแทงเสือพัฒนา หมู่ที่7 บ้านทุ่งมะพร้าว STA. 1+025 - STA. 1+210 ระยะทาง 185 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวงชนบท และ อบต.พงศ์ประศาสน์กำหนด | 450,000 | หมู่ที่ 9 บ้านต้นทองหลาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 64 | ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งนุ่น-ทุ่งกระเสียนกว้าง 5 เมตร หมู่10 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนุ่น-ทุ่งกระเสียน หมู่ที่10 บ้านทุ่งนุ่น STA. 0+125 - STA. 0+585 ระยะทาง 460 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,300 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวงชนบท และ อบต.พงศ์ประศาสน์กำหนด | 1,400,000 | หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งนุ่น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนภูมิแสดงจำนวนงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562